Umowa o roboty budowlane  - projekt

Zawarta w dniu  ............................., na podstawie przetargu nieograniczonego, pomiędzy Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości nr 42 przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku, NIP: 5422537535, REGON: 050665539, reprezentowaną przez Zarządcę - Komunalne TBS Sp. z o. o. w Białymstoku, ul. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok. 5, NIP: 966-08-52-381, REGON: 050490258, KRS 0000079452 zwanym w dalszym ciągu umowy „Zamawiającym" reprezentowanym  przez:

Prezesa Zarządu – Eugeniusza Mariana Zysk,

Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Marka Sądel,

a

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym w dalszym ciągu umowy „Wykonawcą" reprezentowanym przez:

...............................................................

o następującej treści:

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania czynności i roboty budowlane polegające na:

a. nadbudowie – podniesienie wysokości ostatniej kondygnacji oraz termomodernizacji elewacji istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami na działkach o nr geod. 20, 18/7 i 338,

b. zapewnieniu obsługi geodezyjnej inwestycji w pełnym zakresie oraz inwentaryzacji powykonawczej inwestycji,

c. wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej powierzchni mieszkań z wyszczególnieniem powierzchni: poszczególnych pomieszczeń w mieszkaniach, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

d. dokonaniu inwentaryzacji  kanałów i podłączeń instalacji wentylacji grawitacyjnej w poszczególnych lokalach.

2 Szczegółowy zakres robót i zakres rzeczowy objęty niniejszą umową określa dokumentacja stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca potwierdza, że zapoznał się z załączoną dokumentacją projektową wykonawczą i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

4. Wykonawca udzieli na wykonane prace gwarancji na okres 36 miesięcy  licząc od daty odbioru końcowego,.

5. Strony dopuszczają  możliwość ograniczenia zakresu robót i proporcjonalnego zmniejszenia umówionego wynagrodzenia.

§ 2

1.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac, o których mowa w  ( 1, zgodnie z: projektem technicznym wykonawczym, obowiązującymi przepisami oraz, uzgodnionymi z Zamawiającym, zmianami podjętymi w trakcie realizacji inwestycji.

2. W związku z prowadzeniem robót budowlanych przy jednoczesnym użytkowaniu lokali na parterze i I piętrze budynku Wykonawca dochowa szczególnej staranności w zabezpieczeniu mienia właścicieli,

2. Wykonawca, przed zgłoszeniem obiektu do odbioru końcowego, musi na własny koszt dokonać odbiorów technicznych, niezbędnych badań oraz pomiarów przez uprawnione do tego jednostki.

3. Zamawiający zobowiązuje się do:

a) przekazania terenu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) zapłaty wynagrodzenia.

§ 3

1.Termin przekazania placu budowy nastąpi nie później niż 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

2.Termin zakończenia całości  robót budowlanych Umowy ustala się na dzień 16.12.2019 r.

3.Harmonogram realizacji poszczególnych robót, uzgodniony z inwestorem, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy.

§ 4

1. Zamawiający dostarczył Wykonawcy uprawomocnioną decyzję o pozwoleniu na budowę wraz z dziennikiem budowy.

2. Zamawiający dostarczył Wykonawcy 1 komplet projektów budowlanych wykonawczych określających przedmiot Umowy.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

- ................................ – roboty budowlane

- ................................ – roboty sanitarne

- ................................ -  roboty elektryczne

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ...........................

§ 6

1.Wykonawca  na własny koszt  zainstaluje liczniki wody i energii elektrycznej, oraz będzie ponosił koszty zużycia tych mediów w okresie realizacji  robót oraz koszty ogrzewania  c.o. zgodnie z Uchwałą Wspólnoty Mieszkaniowej.

2. Wykonawca będzie ponosił koszty związane z zajęciem pasa drogowego, działka o nr geod. 338,  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia

3. W przypadku konieczności ogrzania  obiektów instalacją c.o., w trakcie trwania budowy, Wykonawca będzie ponosił koszty ogrzewania na zasadach uzgodnionych odrębnym porozumieniem pomiędzy stronami.

4. Wykonawca będzie ponosił koszty dzierżawy terenu, działka o nr geod. 18/7, niezbędnego do utworzenia zaplecza budowy, oraz utrzymania konserwacji urządzeń i obiektów tymczasowych  na placu budowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

6. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren i zaplecze budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie odpowiednio składował wszelkie urządzenia pomocnicze i usuwał zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Zakazuje się rozpalania ognisk    i palenia jakichkolwiek materiałów na terenie budowy.

7. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w czystości chodniki i drogi przylegające do terenu budowy.       W razie niewykonania tego obowiązku Zamawiający może zlecić wykonanie powyższych czynności innej firmie, kosztami obciążając Wykonawcę.

8. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu  do dnia odbioru robót.

§ 7

1.Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy  z tytułu ubezpieczenia inwestycji, nie później niż do dnia rozpoczęcia robót:

a) umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z  realizacją Umowy, wraz z potwierdzeniem opłaty składek polisy ubezpieczenia budowlano - montażowego (od wszystkich ryzyk) na kwotę umownej wartości inwestycji.

b) umowę lub umowy, polisy ubezpieczenia OC deliktowej i kontraktowej z  tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia na kwotę  min. 2.000.000,00 zł, której zakres dodatkowo będzie obejmował przynajmniej:

-  OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,

- OC z tytułu szkód w mieniu otaczającym budowę,

- OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców,

- OC za szkody w mieniu powierzonym.

Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia polisy OC na czas krótszy niż okres wykonywania ww. umowy wraz z pisemnym zobowiązaniem Wykonawcy do kontynuowania polisy przez cały okres trwania budowy, na nie pogorszonych warunkach i terminowym opłaceniem składki.

c)  w przypadku konieczności wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia przedstawiając Zamawiającemu stosowny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia, na co najmniej 5 dni roboczych przed wygaśnięciem terminu poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku nie dokonania przedłużenia ubezpieczenia lub nie przedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia,  a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej przez Wykonawcę.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a) roboty budowlano– montażowe, obiekty budowlane, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome  związane bezpośrednio z wykonywaniem robót,

b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników    i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

§ 8

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1, powinny odpowiadać co do jakości: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 - ustawy Prawo budowlane, wymaganiom projektu budowlanego.

3. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania,                    na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów, jak też jakości betonów i zapraw.

5. Badania, o których mowa w pkt. 4 będą realizowane przez Wykonawcę na jego koszt.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót:

- .........................................,

- .........................................,

- ..........................................

- Następujący zakres robót Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców:

- ..........................................

- ..........................................

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcami jest wymagana zgoda inwestora. Jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy z podwykonawcą wraz z zakresem robót przewidzianych do wykonania, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora                              i Wykonawcy. Postanowienie pkt. 3, zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

5. Umowy, o których mowa powyżej powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Zawierający umowę z podwykonawcą oraz Zamawiający i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność                    za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę.

7. Każdorazowo Wykonawca dołączy do faktury oświadczenie podwykonawcy, że ich wymagalne roszczenia z tytułu realizacji prac zostały zaspokojone. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza zasady rozliczeń                            z podwykonawcą, Zamawiający może wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Wykonawcy w celu zabezpieczenia płatności jego podwykonawcom.

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

§ 10

1.Strony ustalają, że obowiązująca ich forma wynagrodzenia zgodnie ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej umowy, jest wynagrodzeniem,  które  wyraża się kwotą  netto: .....................................zł

słownie: ........................................................................................................zł

plus  podatek VAT: 8% tj. .................................................................zł

słownie: ............................................................................................zł

Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi:  ................................zł

słownie: ..........................................................................................................zł.

2.Wynagrodzenie określone w ust. 1 w okresie trwania Umowy nie podlega waloryzacji i może ulec wyłącznie zmniejszeniu tylko w następujących przypadkach:

- pisemnej decyzji Zamawiającego o zaniechaniu wykonania zakresów rzeczowo – finansowych robót objętych kosztorysem ofertowym,

- ustaleniu szczegółowym obmiarem powykonawczym przez inspektora nadzoru mniejszej ilości robót niż określono  w projekcie technicznym wykonawczym i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy,

c. jeśli w trakcie realizacji ulegnie zmniejszeniu zakres robót lub zostaną zastosowane materiały i rozwiązania zamienne o niższej cenie, od wyszczególnionych w kosztorysie ofertowym, zostanie dokonana korekta zmniejszająca wartość inwestycji na podstawie kosztorysu zamiennego, sporządzonego na podstawie tych samych składników cenotwórczych, które zawiera kosztorys ofertowy. Po akceptacji kosztorysów zamiennych przez obie strony Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót zamiennych.

3. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych dokumentacją projektową wykonawczą, Zamawiający zleci Wykonawcy, w formie Umowy dodatkowej, ich wykonanie przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów jak  w niniejszej umowie oraz zachowaniu stawek narzutów  i pracy sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym.

4. Ceny materiałów przy robotach zamiennych i dodatkowych będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym i nie mogą być wyższe  niż w Internetowej Bazie Materiałów Budowlanych Intercenbud wydawnictwa Atenasoft.

§ 11

Wykonawca dodatkowo przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1. Informowania Zamawiającego (inspektora nadzoru) o konieczności wykonania robót dodatkowych                 i zamiennych  w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania,

2. Informowania inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego,

3. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń, w toku realizacji, Wykonawca jest zobowiązany do  naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§ 12

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto w formach:

- pieniądzu,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

W kwocie ............................................, słownie: ...................................................................................

2. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest przeznaczone                         na zabezpieczenie roszczeń z tytułu  rękojmi, zaś 70 % wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego i zgodnego z Umową wykonania robót.

3. Po odbiorze końcowym Zamawiający zwolni zabezpieczenia z tytułu należytego i zgodnego z Umową wykonania robót. Pozostałą kwotę w wysokości 30%  dotychczasowego zabezpieczenia Wykonawca pozostawi do dyspozycji, z nieodwołalnym pełnomocnictwem do dysponowania, na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej Jurowiecka 42 w Białymstoku. Zwolnienie blokady środków może nastąpić wyłącznie za zgodą Wspólnoty Mieszkaniowej Jurowiecka 42

4. Zwolnienie środków z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia  wykonania zamówienia i uznania przez  Zamawiającego   za należycie wykonane.

5. Zwolnienie środków z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości zostanie  zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

6. Jeżeli, w toku realizacji przedmiotu Umowy ustalona wysokość zabezpieczenia, z powodu zwiększenia się wartości robót, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

§ 13

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczania kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

a. za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi - w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

b. za spowodowanie nie uzasadnionej przerwy w wykonaniu robót dłuższej niż 5 dni roboczych, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień przerwy.

c. za nie dotrzymanie terminu zakończenia robót budowlanych i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy,  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z miesięcznych faktur przejściowych.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

1. Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru  w dacie wpisu do dziennika budowy. Wykonawca, przed przystąpieniem do odbioru końcowego przedmiotu umowy, ma obowiązek dostarczyć kompletną dokumentację powykonawczą wraz z deklaracjami i certyfikatami zgodności, instrukcjami obsługi i konserwacji, inwentaryzacją geodezyjną i kominiarską.

2. Zamawiający powoła komisję, wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu odbioru w ciągu 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru - aż do czasu usunięcia tych wad.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych, w tej dacie, wad.

5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia  na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu  odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

6. Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

§ 15

1.Strony postanawiają, że rozliczenie będzie się odbywało na podstawie faktur  miesięcznych przejściowych wystawionych na koniec miesiąca w oparciu o protokół wykonanych, zgodnie z harmonogramem, elementów robót,  potwierdzonych przez inspektorów nadzoru. Należności za roboty wykonane przez Wykonawcę będą uiszczane na jego konto nr .......................................................................... w Banku .......................

2. Pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wcześniej niż po 30 dniach od daty rozpoczęcia robót na koniec miesiąca.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone łącznie fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 97% wynagrodzenia ryczałtowego (ceny brutto).

4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi, potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru i potwierdzeniem braku wymagalnych należności wobec zgłoszonych podwykonawców.

5. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturami końcowymi za każdy przedmiot odbioru po zakończeniu robót oraz po ich odbiorze.

6. Wykonawca  wystawi fakturę końcową  w terminie 7 dni od daty komisyjnego odbioru przedmiotu Umowy.

7. Nieterminowe uiszczanie należności przez Zamawiającego spowoduje naliczenie odsetek w wysokości połowy odsetek ustawowych, liczonych w stosunku rocznym.

§ 16

1. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

3. Oprócz wypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy                      w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy:

a) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

c) Wykonawca nie rozpoczął robót, w terminach określonych niniejszą Umową, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) w razie stwierdzenia, że Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z projektem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta stosowanych technologii Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym upływie tego terminu odstąpić od umowy.

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych.

-  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru,                w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia.

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4.Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia                       i powinno zawierać uzasadnienie.

5.W wypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która odstąpiła od Umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystywane przez niego do realizacji innych robót, nieobjętych niniejszą Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi, do dokonania odbioru przez Zamawiającego, roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

6. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu Umowy w cenie jaką zapłacił Wykonawca,

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

1.W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej Umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia                    w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny  w Białymstoku.

6. Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron.

Wykaz załączników do Umowy:

1. Dokumentacja projektowa wykonawcza,

2. Harmonogram robót,

3. Oferta Wykonawcy – kosztorys ofertowy,

Zamawiający:                                                                                                Wykonawca: